# **引言**

编写目的：本文档为指导《鸿蒙+灰度切换项目》开发而编写。

预期读者：项目组全体成员。

## **业务目标**

1. 需要按照华为提供组包方式进行组包格式调整。
2. 发布鸿蒙支持维护人工车机版本。
3. 支持针对指定用户组进行手册更新。

| **编号** | **P** | **任务名称** | **截止日期** | **指派给** | **任务状态** | **消耗(h)** | **剩余(h)** | **操作** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18429 | 计划 | [【每月发版20250318】【车辆权益+车型权益】权益内容进行拆分，分成质保权益+保养权益](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18429&onlybody=yes) | 2025-03-18 | 姜圆圆 | 已完成 | 2 | 0 |  |
| 18546 | 暂缓 | [SBOM发布索赔新增的配件数据需要显示维护人，维护时间](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18546&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 黄琼 | 未开始 | 0 | 1 |  |
| 18597 | 计划 | [【每月发版0421】【物流运费】店端，索赔单内物流运费详情，发货方地址设置成灰色不可编辑，收货方还是保持可编辑](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18597&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 黄琼 | 已完成 | 1 | 0 |  |
| 18598 | 暂缓 | [索赔工时库两个字段增加修正值逻辑](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18598&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 姜圆圆 | 已完成 | 2 | 0 |  |
| 18601 | 暂缓 | [SBOM下发的工时库标识字段增加默认值否](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18601&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 黄琼 | 未开始 | 0 | 1 |  |
| 18612 | 暂缓 | [【索赔单】工单接口增加异地电池维修标记](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18612&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 姜圆圆 | 未开始 | 0 | 3 |  |
| 18627 | 暂缓 | [【每月发版0421】【服务站信息管理】经营地址和交货地址修改成可编辑](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18627&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 黄琼 | 已完成 | 1 | 0 |  |
| 18641 | 暂缓 | [【道路救援】道路救援功能优化](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18641&onlybody=yes) | 0000-00-00 |  | 未开始 | 0 | 0 |  |
| 18677 | 暂缓 | [【易时接口】增加同步服务站物流运费标识的接口及数据推送功能](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18677&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 陈亦易 | 已完成 | 4 | 0 |  |
| 18679 | 暂缓 | [【索赔单】增加字段【工单是否涉及异地电池维修】](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18679&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 姜圆圆 | 已完成 | 4 | 0 |  |
| 18680 | 暂缓 | [服务站信息管理导入增加字段](https://pms.servision.com.cn/index.php?m=task&f=view&taskID=18680&onlybody=yes) | 0000-00-00 | 姜圆圆 | 已完成 | 1 | 0 |  |